Tarefa	Planejado			Realizado
	Tempo (Dias)	Data de Início	Data de Término	Tempo (Dias)	Data de Início	Data de Término
Cadastro de Usuários, Peças/Serviços e Veículos	30	18/08/2014	19/09/2014
Controle de Vagas e Consulta de Veículos	10	19/09/2014	30/09/2014
Relatório de Saída do Veículo	7	30/10/2014	07/10/2014
Consulta ao Banco de Horas	7	14/10/2014	21/10/2014
Levantamento de Requisitos	7	21/10/2014	28/10/2014